# Sprint Review — Sprint 1

## Objetivos del sprint

Durante el primer Sprint los objetivos a lograr fueron los siguientes:

* Creación de página web.
* Creación de base de datos.
* Creación de API con modelo predictivo.
* Conexión de base de datos y página web.

## Muestras

| Muestra | Retroalimentación |
| --- | --- |
| Pagina web | Funcional, esperamos futuros cambios en el estilo |
| API modelo predictivo | Recibe los datos y crea predicciones, esperamos conectarla a la página. |
| Base de datos | Recibe todos los datos ingresados por el formulario inclusive la dirección y las coordenadas. |
| Mapa funcional para encontrar la ubicación de las propiedades. | Se visualizan las propiedades en el mapa o áreas cercanas dependiendo de lo que ingrese el usuario. |

## Tareas completadas

Se mencionan las tareas que fueron completadas. Y se detalla que se hará con tareas que aún están en progreso.

* Creación de página web - Completado.
* Creación de base de datos - Completado.
* Creación de API - Completado.
* Conexión de base de datos y página web - Completado.
* Implementación mapa - Completado.

## Próximamente

Comienzo del Sprint 2, enfocándose en la mejora del modelo predictivo y su inclusión en la API conectada a la página web, mejoras al estilo de la página y creación de historial de tasaciones.